ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย ทองพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายทองพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ และเพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๔๖,๔๐๐ | บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ๙๐,๐๐๐ | บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านวังม่วง บ้านดอนสร้างไพร (วังม่วง) หมู่ ๑ | เพื่อก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านวังม่วงบ้านดอนสร้างไพร (วังม่วง)หมู่ ๑ และเพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๑๐๒,๗๐๐ | บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางวิเชียร บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางวิเชียร บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ๑๕๓,๗๐๐ | บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวทอง บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวทอง บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๘๘,๐๐๐ | บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายปริญญา บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายปริญญา บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ และเพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๓๔๒,๒๐๐ | บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสามารถ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสามารถ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ และเพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๒๘๗,๙๐๐ | บ้านหนองแสง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านแม่วัน มาติกา(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านแม่วัน มาติกา(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ ๕เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๘๙,๐๐๐ | บ้านหนองแสง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายเรณู(ต่อจากถนน คสล.เดิม)บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเรณู(ต่อจากถนน คสล.เดิม)บ้านโสก หมู่ ๘ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๒๔๔,๘๐๐ | บ้านโสก หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ สงสี(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ สงสี(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านโสก หมู่ ๘ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๕๕,๙๐๐ | บ้านโสก หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายคำจันทร์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายคำจันทร์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๑๒๓,๕๐๐ | บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุพรรณ(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุพรรณ(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๓๔๑,๕๐๐ | บ้านโคกไชยวานหมู่ ๙ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางยินดี บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางยินดี บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๓๔๑,๕๐๐ | บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องคลัง) | เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องคลัง) ให้มีห้องเก็บเอกสารและสถานที่ทำงานที่กว้างขวางขึ้น | ๑๑๐,๐๐๐ | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งมน | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งมน เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก | ๓๘๐,๘๐๐ | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ | เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอ | ๒๙๕,๐๐๐ | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงให้มีสภาพการใช้งานอย่างปลอดภัย | ๘๐,๐๐๐ | ศพด.บ้านโคกไชยวานและ ศพด.บ้านหนองแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล | ๖๐๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก /อบต.ท่แงก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง | ๔๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก/อบต.ทุ่งก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดินในการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลทุ่งแก | ๔๐๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการส่งเสริม กิจกรรม TO be number one | เพื่อส่งเสริมและให้เด็กเยาวชนร่วมกิจกรรมและห่างไกลยาเสพติด | ๖๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล | ๓๐,๐๐๐ | ศพด./โรงเรียนหมู่บ้าน ตำบลทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและบ้านโคกไชยวาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ๑๗๘,๕๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา |  | ๑๐,๐๐๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง/บ้านโคกไชยวาน/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง) |  | ๖๑,๓๒๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน) |  | ๑๔๕,๖๔๐ |  | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโคกไชยวาน |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน) |  | ๙๐๖,๓๗๐ |  | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง |  | ๑๕๖,๘๐๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวาน |  | ๓๗๒,๔๐๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน |  | ๑,๘๙๒,๐๐๐ |  | โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก จำนวน ๕ โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง |  | ๑๐,๐๐๐ |  | ศพด.บ้านโคกไชยวานและ ศพด.บ้านหนองแสง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | กิจกรรมวันแฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ |  | ๗,๐๐๐ |  | ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ ศพด.บ้านหนองแสง/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | เงินเดือนครูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๕๔๔,๓๒๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ** | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๕๙๗,๗๒๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖ | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ/พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการดูแลเด็กปฐมวัย |  | ๒๕,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ทุ่งแกเกมส์” | เพื่อจัดกิจกรรมในการเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนในเขตอบต.ทุ่งแก และส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้กับประชาชน | ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในเขตอำเภอเจริญศิลป์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ในเขตอำเภอเจริญศิลป์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป | ๒๐,๐๐๐ | อำเภอ เจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ | ๔๐,๐๐๐ | อำเภอ เจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร

 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสามารถทำเองเพื่อลดรายจ่ายในการทำการเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | หมู่บ้านรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรสามารถใช้ยากำจัดศัตรูพืชแบบปลอดสารเคมีและเรียนรู้การกำจัดศัตรูพืชที่หลากหลาย | ๑๐,๐๐๐ | หมู่บ้านรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร | เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม และวัสดุอื่นๆ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง | ๕๙,๐๐๐ | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร. | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มจำนวน อปพร./ทบทวน อปพร. | ๒๐๐,๐๐๐ | พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรมอื่นๆ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.และเข้าร่วมกิจกรรมของ อปพร. | ๑๐,๐๐๐ | จังหวัดสกลนคร/อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดหาวัสดุในกิจกรรม อปพร. | เพื่อให้ อปพร. มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรวย แผงกั้นจราจร กระบอง เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า | ๑๐,๐๐๐ | หมู่บ้านในพื้นที่ อบต.ทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | ๙๑,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินสำรองจ่าย (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย - เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | ๓๐๐,๓๙๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบ สปสช. | ๗๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ** (จากเทศบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๓,๙๖๙,๖๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๙๖,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๑,๕๗๔,๔๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย | เพื่อจ่ายใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย | ๓๐,๐๐๐ | อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เงินเดือนนายก/รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก | ๕๑๔,๐๘๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เงินตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๖,๔๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | เงินค่าตอบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๓๔,๖๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | เงินค่าตอบรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๑๐,๑๖๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑,๑๒๓,๒๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เงินค่าตอบเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๖,๔๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | เงินเดือนพนักงาน ** - สำนักปลัด ๑,๗๗๒,๐๔๐ บาท - กองคลัง ๑,๓๒๐,๓๖๐ บาท - กองช่าง ๖๓๙,๓๖๐ บาท - กองการศึกษา ๓๑๗,๕๒๐ บาท -กองสวัสดิการฯ ๓๒๓,๗๖๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | ๔,๓๗๓,๓๑๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ** -สำนักปลัด ๓,๗๘๐ บาท -กองคลัง ๒๕,๐๘๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ | ๒๘,๘๖๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | เงินประจำตำแหน่ง ** - สำนักปลัด ๑๖๘,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๔๒,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๔๒,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๔๒,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๔๒,๐๐๐ บาท (จากข้อญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง | ๓๓๖,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ** - สำนักปลัด ๓๗๕,๓๖๐ บาท - กองคลัง ๑๖๒,๔๘๐ บาท - กองช่าง ๔๔๙,๗๖๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๑๔๒,๓๒๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๑,๑๒๙,๙๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ** - สำนักปลัด ๒๕,๒๐๐ บาท - กองช่าง ๗๒,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๑๗,๑๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | ๑๑๔,๓๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | ค่าตอบแทนพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๔,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง - ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑๗๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกสำนัก/กอง | ๔๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | ค่าเช่าบ้าน ** - สำนักปลัด ๔๒,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๓๖,๐๐๐ บาท - กองช่าง - บาท - กองการศึกษา ๓๖,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลทุกสำนัก/กอง | ๑๑๔,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ** - สำนักปลัด ๔๕,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๑๕,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลทุกสำนัก/กอง | ๑๒๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๒ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ** - สำนักปลัด ๖๒๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๑๑๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๑๘๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการสังคมฯ ๑๐,๐๐๐บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวารสารท้องถิ่นและวารสารอื่น -ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | ๙๖๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๓ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ** - สำนักปลัด ๒๖๘,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๒๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๓๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการสังคม ๑๐,๐๐๐ บาท (จากเทศบัญญัติ ปี ๖๐) | เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม -ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล -ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | ๓๕๘,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล -ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** - สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๓๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๕๐,๐๐๐ บาท -(จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของทุกสำนัก/กอง | ๑๓๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๖ | ค่าวัสดุสำนักงาน ** - สำนักปลัด ๑๓๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๗๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๑๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | ๒๕๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ** - กองช่าง ๗๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง/กองการศึกษา | ๘๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ** - สำนักปลัด ๒๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ๔๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | ค่าวัสดุก่อสร้าง ** - กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ** - สำนักปลัด ๔๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๔๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๘๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๑ | ค่าวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ** - สำนักปลัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๖๐,๐๐๐ บาท (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๑๘๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๒ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำหรือทำเอง ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐ บาท -กองคลัง ๔๐,๐๐๐ บาท -กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท -กองสวัสดิการฯ ๑๐,๐๐๐ บาท -กองช่าง ๒๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของทุกสำนัก/ทุกกอง | ๑๔๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | ค่าวัสดุดับเพลิง -สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | ๕๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | ค่าวัสดุอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน บริการประชาชน และผู้มาติต่อราชการ | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๖ | ค่าสาธารณูปโภค -สำนักปลัด ๒๕๖,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๒๐,๐๐๐ บาท -กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าไฟฟ้า -ค่าน้ำประปา -ค่าบริการโทรศัพท์ -ค่าบริการไปรษณีย์ -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ๓๒๖,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ -ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒,๕๐๐ บาท -โต๊ะประชุมสภา ขนาด ๖๐x๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๒๐๐ บาท | ๘,๙๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๘ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | ๙,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | รายจ่ายอื่นๆ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๒๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๑ | โครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๓ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อจ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๑ | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.ทุ่งแก | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.ทุ่งแก | ๒๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | โครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | โครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ๓๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารงานคลัง/แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๓ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการประชาชน | ๔๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๔ | ค่าครุภัณฑ์ กองคลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง | ๒,๕๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕ | ค่าครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ให้แก่พนักงาน แบบบุนวม พนักพิงสูง มีล้อหมุน ขนาด ๖๐x๔๙x๘๘-๑๐๐ ซม. จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท | ๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๓ | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๔ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปูและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๒,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๖ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง | เพื่อจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนแบบทรงลูกบาศก์เป็นแบบหล่อคอนกรีตเพื่อการทดสอบหาค่ากำลังรับน้ำหนักคอนกรีต | ๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๗ | ค่าครุภัณฑ์ ** - กองการศึกษา (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๐) | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๔๐๐บาท -เก้าอี้ทำงาน แบบบุนวม พนักพิงสูง มีล้อหมุน ขนาด ๖๐x๔๙x๘๘-๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว |  | ๑๑๓,๐๐๐ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -เก้าอี้เบาะนวม หุ้มหนังเทียมโครงขาเหล็กโครเมี่ยม ขนาด ๔๔x๕๕x๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตัวๆละ ๕๐๐ บาท -ชั้นเก็บของชนิด ๙ ช่อง หลังทึบขนาด ๓๙x๑๒๑x๑๒๘.๕ ซม. จำนวน ๔ ตัวๆละ ๒,๗๐๐ บาท -ชั้นเก็บเอกสารชนิด ๑๖ ช่อง มีล้อหมุน จำนวน ๔ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -ตู้ยาสามัญประจำบ้านชนิดแขวน ขนาด ๕๐x๙x๕๐.๕ ซม. จำนวน ๑ หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -เตียงปฐมพยาบาลเด็ก ขนาด ๖๐x๑๔๐x๖๐ ซม. จำนวน ๑ หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๘ | โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |