ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนิโครธ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆละ ๑ แถวๆละ ๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร ศก.๐.๓๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ แถว(รวม ๑๕ ท่อน)(เทลีน ยาแนว) | ๔๖๖,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนและเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง | ท่อหลอดเหลี่ยม (Box culvert) จำนวน ๓ ช่อง ขนาดกว้างช่องละ ๒.๗๐ ม. สูง ๒.๗๐ ม. ความยาวผิวจราจร ๖ ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๔๙๙,๔๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓ | โครงการขุดลอกสระสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ (สระหนองค้อ) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนและเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกดิน กว้าง ๓๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ความยาว ๗๐ ม. ลาดเอียง ๑:๐.๘๐ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๔๐ ลบ.ม. และขนย้ายดินไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๔๗๘,๖๐๐ | - | - | - | ขุดลอกสระน้ำจำนวน ๑ แห่ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ |  |  |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตรสายนานายเสี่ยน พรหมศร บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรสายนา นายเสี่ยน พรหมศร บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ สำหรับประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก | ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บนผิวทางปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม. | ๓๗,๐๐๐ | - | - | - | ซ่อมแซมถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ |  |  |  |
| ๒ | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ลาดยาง สายกลางบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุงถนน ลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๑,๙๐๐ | - | - | - | ซ่อมแซมถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓ | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ลาดยาง สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุงถนน ลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๓๘๗,๘๐๐ | - | - | - | ซ่อมแซมถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้มีอาคารเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรม | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร | ๔๙๕,๔๐๐ | - | - | - | อาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารใช้ในการจัดกิจกรรม | กองช่าง |