ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านดอนสร้างไพร ม.๑ ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | ๒๘๓,๐๐๐ | บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง)สายหนองจาน-บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๔ ตร.ม. | ๓๗๔,๐๐๐ | บ้านหนองจาน หมู่ ๖ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางเฉวียน(ข้างวัดนิโครธ) บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตร.ม. | ๘๘,๐๐๐ | บ้านโสก หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสายทอง ถึงบ้านนางสุรัศนีย์ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. | ๒๑๗,๐๐๐ | บ้านหนองแสง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นางอุลัยวรรณ เชิดสาย(สายกลางบ้าน)บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม.(ช่วงที่ ๒)ก่อสร้างถน คสล.ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐ ม. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. | ๔๓๔,๐๐๐ | บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายหน้าบ้านนางกองมี บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตร.ม. | ๔๐๐,๐๐๐ | บ้านโสก หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายหน้าบ้านนายสกล ถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้านหนองแสง หมู่๕ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม. | ๒๖๐,๐๐๐ | บ้านหนองแสง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายหน้าบ้านพ่อแดง อำนาจ ถึงหน้าบ้าน นายอุเทน มณีชม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. | ๔๖๗,๐๐๐ | บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพัก สายกลางหมู่บ้าน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๓ ม. | ๓๗๓,๐๐๐ | บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายประมวล จิณณวาโส บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพัก | ๘๕,๘๐๐ | บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้าน นายประนม วิเศษดั้น บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพัก | ๑๘๓,๐๐๐ | บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล | ๔๐๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก /อบต.ท่แงก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก/อบต.ทุ่งก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลทุ่งแก/อบต.ทุ่งก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | ๑๕,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล | ๒๐,๐๐๐ | ศพด./โรงเรียนหมู่บ้าน ตำบลทุ่งแก/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | ๑๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง/บ้านโคกไชยวาน/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง) |  | ๔๔,๐๘๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน) |  | ๑๑๘,๘๑๐ |  | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน) ได้แก่ ๑.รร.บ้านดอนชัยวิทยา ๒.รร.บ้านโสกวังอ้อยหนู ๓.รร.บ้านหนองแสง ๔.รร.บ้านหนองจาน ๕.รร.บ้านทุ่งแก |  | ๙๔๖,๖๑๐ |  | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง |  | ๑๑๒,๗๐๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวาน |  | ๓๐๓,๘๐๐ |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน |  | ๑,๙๗๖,๐๐๐ |  | โรงเรียนในเขต อบต.ทุ่งแก จำนวน ๕ โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง |  | ๕,๐๐๐ |  | ศพด.บ้านโคกไชยวานและ ศพด.บ้านหนองแสง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ |  | ๗,๐๐๐ |  | ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ ศพด.บ้านหนองแสง/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | เงินเดือนครูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๖๕๓,๐๔๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ** | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๖๑๘,๗๒๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | วัสดุสำนักงาน | ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องคำนวณเลข เป็นต้น |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายอากาศ เสาอากาศ ไมโครโฟน ฯลฯ |  | ๑๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  | ๕๔,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | ค่าบำรุงทรัพย์สิน | ค่าปรับปรุง ศพด.บ้านโคกไชยวานและ ศพด.บ้านหนองแสง |  | ๔๐,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐ | ค่าจัดการเรียนการสอน | ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน |  | ๑๔๔,๕๐๐ |  | ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | ค่าหนังสือเรียน | ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคกไชยวาน |  | ๑๗,๐๐๐ |  | ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน | ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคกไชยวาน |  | ๑๗,๐๐๐ |  | ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๓ | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน |  | ๒๕,๕๐๐ |  | ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ค่าพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.หนองแสง และศพด.โคกไชยวาน |  | ๓๖,๕๕๐ |  | ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน |  | ๑๐,๐๐๐ |  | ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคกไชยวาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | เงินวิทยฐานะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ ครู อันอับ คศ.๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง |  | ๔๒,๐๐๐ |  | ศพด./องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในเขตอำเภอเจริญศิลป์ | ๑๐,๐๐๐ | ในเขตอำเภอเจริญศิลป์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | กิจกรมประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอ เจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | กิจกรรมวันวิสาขบูชา | เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอ เจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร

 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | วัสดุการเกษตร | ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมฝึกทบทวน อปพร. | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มจำนวน อปพร./ทบทวน อปพร. | ๗๐,๐๐๐ | พื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์/อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรมอื่นๆ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.และเข้าร่วมกิจกรรมของ อปพร. | ๑๐,๐๐๐ | จังหวัดสกลนคร/อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | วัสดุอื่นๆ | เพื่อให้ อปพร. มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรวย แผงกั้นจราจร กระบอง เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในเขตตำบลทุ่งแก | ๑๒๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า | ๒๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | ๙๙,๕๘๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินสำรองจ่าย (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย - เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | ๑๑๒,๕๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบ สปสช. | ๗๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๕,๐๑๗,๒๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๑๕๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก | ๒,๐๑๖,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | เงินเดือนนายก/รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก | ๕๑๔,๐๘๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | เงินตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๖,๔๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | เงินค่าตอบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๓๔,๖๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | เงินค่าตอบรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๑๐,๑๖๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑,๑๒๓,๒๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | เงินค่าตอบเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๓) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๖,๔๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | เงินเดือนพนักงาน ** - สำนักปลัด ๒,๑๑๖,๒๐๐ บาท - กองคลัง ๑,๔๕๖,๔๔๐ บาท - กองช่าง ๖๒๙,๑๖๐ บาท - กองการศึกษา ๕๓๐,๐๔๐ บาท -กองสวัสดิการฯ ๕๔๓,๓๖๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | ๕,๒๗๕,๒๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๗ | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ** -สำนักปลัด ๒๑,๓๐๐ บาท -กองคลัง ๒๑,๓๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็น - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ | ๔๒,๖๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | เงินประจำตำแหน่ง ** - สำนักปลัด ๑๖๘,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๔๒,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๔๒,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๔๒,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๔๒,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง | ๓๓๖,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ** - สำนักปลัด ๓๘๘,๓๒๐ บาท - กองคลัง ๑๗๖,๐๔๐ บาท - กองช่าง ๔๙๐,๔๔๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๑๕๔,๐๘๐ บาท | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๑,๒๐๘,๘๘๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ** - สำนักปลัด ๒๔,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๖๓,๙๐๐ บาท - กองสวัสดิการฯ ๕,๓๔๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | ๙๓,๒๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | ค่าตอบแทนพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๔,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๒ | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) | ๑๕๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ | ๑๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ** | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกสำนัก/กอง | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | ค่าเช่าบ้าน ** - สำนักปลัด ๖๘,๔๐๐ บาท - กองคลัง ๓๘,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๔๘,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๔๘,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลทุกสำนัก/กอง | ๒๐๒,๔๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ** - สำนักปลัด ๔๕,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๑๕,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบต.ทุ่งแก ทุกสำนัก/กอง | ๑๓๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ** - สำนักปลัด ๒๕๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท - กองสวัสดิการสังคมฯ ๑๐,๐๐๐บาท | เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวารสารท้องถิ่นและวารสารอื่น -ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | ๔๑๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ,๑๒ สิงหามหาราชินี เป็นต้น | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม | ๓๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๑ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐ บาท -กองคลัง ๔๐,๐๐๐ บาท -กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท -กองสวัสดิการสังคม ๑๐,๐๐๐ บาท -กองช่าง ๔๐,๐๐๐ บาท | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริการ | ๒๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๓ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** - สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๒๐,๐๐๐ บาท - กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท | - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของทุกสำนัก/กอง | ๙๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | ๓,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | ค่าวัสดุสำนักงาน -สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๓๐,๐๐๐ บาท -กองสวัสดิการสังคม ๒๐,๐๐๐ บาท -กองช่าง ๒๐,๐๐๐ บาท | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๖ | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ** - สำนักปลัด ๒๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๔๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๖๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | ค่าวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ** - สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กองช่าง ๕๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๑๕๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๘ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -สำนักปลัด ๓๐,๐๐๐ บาท -กองคลัง ๑๐,๐๐๐ บาท -กองสวัสดิการฯ ๑๐,๐๐๐ บาท -กองช่าง ๒๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของทุกสำนัก/ทุกกอง | ๗๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | ทุกสำนัก/ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | ค่าวัสดุอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน บริการประชาชน และผู้มาติต่อราชการ | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง | ๗๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๒ | ค่าสาธารณูปโภค -สำนักปลัด ๓๑๕,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๑๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าไฟฟ้า -ค่าน้ำประปา -ค่าบริการโทรศัพท์ -ค่าบริการไปรษณีย์ -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ๓๒๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๓ | ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล | ๒๕,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๔ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตส์ เปิด-ปิด แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟนและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง | ๗๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๕ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๖ | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.ทุ่งแก | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.ทุ่งแก | ๑๐๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๗ | โครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | โครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารงานคลัง/แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๘ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการประชาชน | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๙ | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ | ๑๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๐ | โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๑ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบล ทุ่งแก | ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  | ๕,๐๐๐ |  | เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๒ | โครงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | ค่าจ้างใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน |  | ๒๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท จัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งแก |  | ๓๐,๐๐๐ |  | ในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๔ | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท |  | ๑๖๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๕ | โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ |  | ๑๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๖ | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล |  | ๑๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๑ | โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ | ค่าใช้จ่ายโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ |  | ๑๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ทุ่งแก | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. |  | ๒๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๓ | ค่ารับรองและพิธีการ | ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคหรือคณะบุคคลและการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ |  | ๒๕,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๔ | โครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | ๑๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๕ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก |  | ๒๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | ๒๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๗ | เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง |  | ๔,๗๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๘ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐ บาท -กองคลัง ๖๐,๐๐๐ บาท -กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท -กองช่าง ๕๐,๐๐๐ บาท -กองสวัสดิการสังคม ๑๐,๐๐๐ บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของพนักงานและพนักงานจ้าง |  | ๒๖๐,๐๐๐ |  | อบต.ทุ่งแก | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |